---------------------------------------------------------------
[20200112_095017]

作業日：01/10 f
1	現場	豊島区巣鴨２丁目計画
2	天気	晴れ。雲あり
3	最寄り	巣鴨駅（JR）
4	他職：ポンプ	大邦興業。２人。どちらも日本人。 / 一人は、ずっとホースを担当。顔はややひょろ長い。目尻から頬にかけて、縦に何本か、細こまかいシワ。 / もう一人は、メガネあり。色付き。上着は、紫色っぽかったか。赤紫。優しそうな人だ。 / どちらも、６０前後か。背は１７０前後。ホースの人の方が、やや高いか。 / どちらも、穏やかな人あたり。
5	他職：土工さん	加崎建設。バイブ２人。 / バイブの一人は、４０前後か。小太り。丸顔。メガネありだったか。荒い言葉はない。仕事をよく把握しているように見える。
6	他職：電気屋さんの相番の人	石井電工。前回と同じ人。がたい、良し。あごひげあり。 / 終盤、バイブ１本に変わったとき、再び、「設備屋さん、下行っていいよ」と、言ってくれた。ありがたし。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	３人。若い人、２人。５０前後か、親方さんらしき人、１人。 / 親方さんは、１６５ぐらい。小柄。顔は浅黒い。喋っているところは、見ていない。
	他職：大工さん	小木建設工業。一人。若い人。確か、前回と同じ。 / 打設は９Fスラブ。８Fで、型枠の解体も並行して行なう。げんのうの打ち方が、強い。大きな音が出ている。何かを打ち叩いているように感じる。目の前の木材ではなく、何か想像上の対象を。
7	監督さん	前回と同じ。４０ぐらいの人。そして、３０前か、若い人。 / 階段部分に、前回は（８F）ジャンカが出来てしまったとのこと。若い人が、打ち始めの階段の箇所で、下と上を行きつ戻りつ、必死の様相。
8	発注者の方	鈴木さん。寝坊したとのことで、朝の連絡時、朝礼の挨拶を依頼される。 / 「元請の新年会がある」とのことで、２時過ぎには現場を出るとのこと。 / 朝は、朝礼後、５－６分ぐらいか、到着した。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	階段から。柱を何本か入れて、隅のエレベーター区画。 / 続けて、柱、壁。部屋と部屋の間の壁、「内壁」と呼ぶのか、は、スラブ下いっぱいまで入れる。 / 柱、壁を入れ終わって、昼休。４０分だったか。午後から、スラブ上げ。
	行き帰りでの出来事、見聞	とげ抜き地蔵、再び訪れる。線香を買う。１束１００円、税込。 / 線香は、本堂ではなく、本堂に向かって左手の、地蔵像が何体か祀られている区画の、線香台に置く。「供える」、と表現するのか。 / 「幸せだんご」、再び買う。２本。同じく、駅近くの都バスの営業所の裏手出入り口。を２－３歩入った壁際。そこで、食す。
	周囲の事物	現場へ入る路地。駅から向かって、その路地をさらに越えた通り沿い。そこに、縄ばしごの販売店が建っている。「製造販売」と、看板に記載。 / ヤクザ関係の人の建物を見に行く。現場前の路地、大通りから入ってくるもの。そこを、大通りから見て、左へ現場の前を折れた路地。その路地沿いの、左手。 / 白い建物。壁の表面は、化粧板なのか、凸凹を入れてある。 / 表札有り。「滝野川 栗原」、だったか。「河原」だったかも知れない。 / 建物に向かって、左隅に出入り口。その扉の右上に、５－６メートルほどか、離れた箇所、壁に、監視カメラが取り付けられている。 / このカメラも手伝って、その建物の撮影は、やめにした。
11	その他	営業所の中村さん。朝の連絡時、来週土曜に、営業所の新年会があるとのこと、知らされる。参加の旨、その場で返答した。
	やってもらったこと	上記の通り、電気屋さんの人に、最後、先に上がっていいと言ってもらった。

[/ 20200112_105247]

---------------------------------------------------------------
[20200117_155330]

作業日：01/15 w
1	現場	春日秀樹様 共同住宅新築
2	天気	雨。午後１時ぐらいからか、曇り。夕方、４－５時ぐらいに、またぱらついた。
3	最寄り	地下鉄赤塚駅。現場へは、１４分（マップアプリ上）。道は、７割ぐらい、平坦。現場近くで、駅から来ると、上り坂。緩やか。
4	他職：ポンプ	２名。コントローラを持っている人は、１６５ぐらい。腹は出ている。言葉に訛りあり。もう一人の人に、しばし怒鳴っている。 / 最後、ポンプが残り１－２台の頃、足場にて休みながら、「コン打ち、もう飽きたわ」と、口にしていた。
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人	年配の人。白髪あり。コン打ちをよく分かっているように見受けた。 / 作業終了後、詰所に戻る。この人もいる。会話はしなかった。
6--2	他職：警備	日本開発工業
	他職：土間屋さん	シャバナ（工業？）
	他職：大工さん	２名。一人は、鼻の付け根（目尻の傍の）が、凹んでいる。 / 作業終了後、詰所に、もう一人の人とやってくる。大東建託の、工事の進め方について。日程をいかに詰めているか、話しをしている。
7	監督さん	メガネあり。前歯、上の、が出っ張っている。笑みをいつも作っている。 / 当たりの柔らかい物腰。
8	発注者の方	佐藤工業、古川さん。夕方５時５０分ぐらいか、電話する。 / 当日の打設場所。スラブには、スリーブはない。壁のみ。（ｆ１） / そのため、壁・柱を打ち終われば、本来、設備側としての相番の作業は、完了。（ｆ２） / ｆ２に根拠を置くと、本来、相番作業は、その日について言えば、残業は発生しない。（ｃ１） / ｃ１によれば、残業代を支払う義務は、発注側には、発生しない。（ｃ２） / ｃ２の結論に基づいて、残業の支払いは承諾しない。（ｃ３）
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	柱、壁 => パラペット。３区画に分かれている。奥の２区画を先に、この順序で。 / 階段・EVは、ない
	行き帰りでの出来事、見聞	現場を出て、駅へ向かう途中、駅への一本道を歩き始めて直。歩道を、一人の女性とすれ違う。顔を直視はしなかった。「お水っぽい」感じの印象。すれ違ったあと、おれは、こういう人がいいんだな、としみじみ感じ入った。
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと	営業所の中村所長。お客さんの古川さんの件を伝える。会社側から、客先へ請求してくれる、とのこと。

[/ 20200117_161555]

---------------------------------------------------------------
[20200126_212615]

作業日：1/24 f
1	現場	下作延六丁目計画
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	津田山駅（南武線）
4	他職：ポンプ	「FUJITA」。２人。１人は、ベトナムか。 / ベトナム人らしき人。若く見える。顔の輪郭は、細長。 / 朝、朝礼後、スラブ上にいるとき、この人が、ポンプの配管を繋げるジョイントを、スラブの配筋の上に放り投げる。私のそば。私が歩いていた方向の、導線の上。びっくりする。 / もう１人の人。日本人。顔は、俳優の、ある人に似ている。『OUT』という映画に出ていた。町金を営んでいる人の役。
5	他職：土工さん	バイブ２人。一人、私が担当していた人は、年配の人。６０過ぎか。頭は、禿げ上がっている。１６５ぐらい。目が小さい。穏やか。仕事の段取りを把握している物腰。 / 終了後、詰所で着替える。着替え終わって、詰所の真ん中へ振り向くと、この人が昼食を摂っている。「荷物が多いねぇ」、と言葉をかけてくれる。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和から来ている人。名前は、結局聞かなかった。渋谷営業所に登録している人。もう、１０年ぐらいになるとのこと。本職があって、ときおり東和で入る。 / 相番は、気が楽。ボイド設置よりも。それで、相番に結構入っている、ここのところ。 / ボイド付けの仕事には、ベビーサンダーも持参している。現場にないことがあるから。 / フォーク、ユンボ、有機溶剤、他の資格を持っている。
6--2	他職：警備	年配の人。結婚指輪を嵌めている。猫背。体格は、上半身ががっちりしている。 / 朝、ゲートを開けていた。近寄ると、「どちらさん？」と詰問してくる。 / 詰所の中で、自分の席にしているらしい場所がある。朝礼前、週刊誌を読んでいる。新規の用紙の場所、教えてくれる。書いたら、脇に置いとけばいい、と言ってくれる。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	若そうな人。３０半ばか。目が大きい。１７０弱ぐらい。物腰はソフト。仕事の内容は、よく把握している物腰。
8	発注者の方	国際電工。５０前後か。やや小柄。朝、まだ７時前だったが、すでに来ている。ゲートのまえに行くと、この人がいる。私に、「東和さん？」と訊いてくる。詰所にいてよ、と、世話をしてくれる。
	東和からの同僚	＝＝＞電気屋さんの相番。
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞	駅からの道。途中の、急な階段。登らなかった。
	周囲の事物	一戸建てが立ち並んでいる。坂がすべて。それも、急な坂。
11	その他
	やってもらったこと	＝＝＞各担当の人たちの欄

[/ 20200126_215143]

---------------------------------------------------------------
[20200204_085059]

作業日：1/31 f
1	現場	こぶしえん新築工事
2	天気	曇り、ときどき晴れ
3	最寄り	学芸大学
4	他職：ポンプ	「貢石」（こうせき）。２人。１人はベトナム人。 / 日本人の人は、４０前後か。３０後半か。１７３ぐらい。顔は細長い。
5	他職：土工さん	親方さんらしき人。前回もいた。１６５ぐらい。やや小柄。目は、横に細長い。顔に幾本かのシワ。ある時点に、コンクリの配管の下に置かれた、バイブのコードを外そうとしている。私も手伝おうと思って、コードをある方向に引っ張る。「逆だ！」と言われて、「あー」と声を出す。反対方向に引っ張り始める。
6	他職：設備屋さんの相番の人	５０前半ぐらいか。目は小さい。白髪あり。（詰所で、メットを被っていないところを見て、知る）。昼の休憩の直後、土工さんがまだ来ていない。すると、自分でバイブを持って、ホースの先に当て始める。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	前回と同じく、ガタイのいい男性の人。 / 副所長の肩書きの人だったか、「村中」さんとかいう人、打設エリアに、 / 朝から来ている。９時半すぎの中断のとき、本社からの検査の人か、その人と、柱の一つの脇で、話しをしている。私は、バイブを扱う作業をしている。すると、その検査の人が、「XXXX！！！」と、怒鳴り始める。あたりに響く。長くはなかったか。１０秒か、１５秒ぐらい、喚きを続ける。それから、スラブを離れる。
8	発注者の方	キャリアテックの人が来ている。名前は、思い出せない。年配の人。５０半ばか。目が細い。薄目。 / 作業の終了が、予定よりも遅くなる。早ければ１２時すぎの予定。実際は４時近く。 / この人は、ずっと待っていてくれる。やるべき作業は、元々はあったのだが、できなくなってしまった。それで、ただ打設の終わりを待っていた。とのこと。 / 帰りがけ、現場を出て、すぐ近くの、小さな神社の建物の横にいたら、その人が現場方向から歩いてきた。帰るらしい。挨拶する。その人は、世間体スマイルを作りながら、通り過ぎる。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	ポンプ屋さん。２人。２人は、定員ではないか。３人の時もある。貢石に限らず。 / 配管を切るとき、吊り下げたホースに、先端ホースを取り付ける。先端ものを、手で持ち上げて、吊り下げの端にあてがう。その際に、先端ものをその位置に保持するために、力が必要。「ウゥー！」と、日本人の人が、声をあげる。 / ２人は、人員の数として、少ないか。配管の調節の作業のとき、作業に手を貸してもいいかも知れない。 / ただ、「自分らでやるんで、手は出さないでくれ、むしろ危ない」、という雰囲気の人たちが、これまでは、全部だった印象。手を出すと、「危ないからどいてろ！」と、拒絶される。そのように、警戒してしまう。
	やってもらったこと	１０時の休憩時間のとき、扶桑の人が来てくれる。若い人。打設が中断している最中。なので、状況を話して、「いいですよ（交代してもらわなくても）」と、告げる。

[/ 20200204_091927]

---------------------------------------------------------------
[20200211_102337]

作業日：02/08 sa
1	現場	新高円寺プロジェクト
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	新高円寺駅
4	他職：ポンプ	３人。親方さんは日本人。顔は、浅黒い。やや、どす黒い気味、あり。腹は出ている。１７２ぐらいか / ホースの振り回しを担当するベトナム人。この人に、絶えず指示を告げる。怒鳴ること、あり。
5	他職：土工さん	バイブ２人。私の担当の人。年配。白髪あり。１６５ぐらい、小柄。腹は少し出ている。太め。６０過ぎか。言葉遣いは、荒れた感じ。洗いを担当していた人に、しばしば指示を告げる。大声、あり。 / 洗いの人。メガネあり。１７３ぐらい。やや高い。太め。顔は、色が白い。目は、藪にらみ。唇が厚め。指示を出されると、おずおずと動き出す。
6	他職：電気屋さんの相番の人
6--2	他職：警備	３人。
	他職：土間屋さん	親方さんか、あるいは、長老格の人。２，３度、レベルビーム上に私が入っていて、声をかけられる。
	他職：大工さん	前回いた、背の高い人。メガネあり。色つきの。口ひげあり。ギロッと見上げる目つき。
7	監督さん	ベトナムの人。２人。一人は、前回もいた。小柄な人。もう一人は、１７２ぐらいか。メガネあり。若い、見た感じ。
8	発注者の方	十川さん（トカワ）。終了時の連絡は、応答なし。営業所に、連絡を依頼する（石井さん）
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	柱、壁を、先に打つ。すべて。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	打設開始まで、朝礼のあと、１時間ぐらいあった。その間、一時、詰所に入っていた。暖房が点いている。すると、監督の一人が入ってくる。ベトナムの人。今回、始めて見る人。何かを探していたか、室内の掲示物の一つを見ていたのか。私には、「いいですよ（外へ出なくても、そのままでいても）」と、言ってくれたか。
	やってもらったこと	打設終盤。土工さんの一人に、「もう上がっていいよ」と、言ってもらった。

[/ 20200211_104003]

---------------------------------------------------------------
[20200218_154520]

作業日：02/15 sa
1	現場	こぶしえん新築工事
2	天気	曇り、ときどき晴れ
3	最寄り	学芸大学
4	他職：ポンプ	貢石。３人。
5	他職：土工さん	親方さん。１７５ぐらい。ガタイがでかい。 / バイブの人、３人。一人は、この親方さん。もう一人。１７５ぐらい、顔の肌が浅黒い人。親方さんから、「このバカが！」などと、始終、悪態をつかれていた。 / バイブ、３人目。前回か、会っている。口ひげあり。ヒゲに白髪が入っている。１７０少しか。親方さんと、よく話しをしている。気さくそうに。 / 親方さんと、対等に相対している。ように振舞っている。親方さんから、たまに、悪態をつかれている。
6	他職：電気屋さんの相番の人	１６５ぐらい。黒色だったか、マスクを着用。髪は長め。詰所で見かけたとき、頭頂、つむじの部分が、手のひらの半分ぐらいの範囲か、地肌の色が白く見える。薄くなっている。SANKENさん（設備）の、相番担当。 / 相番終了後、詰所にて、他の職人さんとの会話。土工さんの、上記の、肌が浅黒い人について、なにか、異様なものを感じていた、といった内容の感想を漏らしていた。
6--2	他職：警備	３人か。VOLLMONT。頭の人は、これまでにも見知っている人。朝礼時、広場前、掲示板の前での挨拶時、大きな声を出す。マイクは使わない。
	他職：土間屋さん	親方参加、メガメをかけた人。６０前後か。肌は、浅黒い。１６５少しか。ときおり、なにか喋っている。始め、他の同僚の人との会話かと聞き流す。しばらくのち、独り言か、と思い始めた。
	他職：大工さん
7	監督さん	大柄な人、またいる。
8	発注者の方	長畑さん。テンガイさん。もうお人方、いつもいらしている人。１７０弱ぐらい。朝、朝礼後、打設場所への経路を、同道しながら教えてくれた。うりざね顔、か。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	柱、壁を、先に全て。並行で、東側に当たるのか、基礎部分の打設。打設階から、１階分ぐらいの下に、コンクリを流し込む。バイブのホース、そこまで伸ばす。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと	上記のとおり、扶桑のうりざねの人に、朝、経路を教えてもらった。 / この人に、終了後、サインもしてもらった。名義は、キャリアテックの長畑さん。 / テンガイさんか、５時になった頃、打設現場に来てくれる。残業は、ご自分がされる、とのこと。お礼を伝える。 / このとき、土工の親方さんに、バイブのスイッチ入れを、催促される。私は、バイブをテンガイさんに手渡し、説明を伝えていた。

[/ 20200218_155640]

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200226_164915

作業日：02/22 sa
1	現場	こぶしえん新築工事
2	天気	曇り、ときどき晴れ
3	最寄り	学芸大学
4	他職：ポンプ	「貢石」（こうせき）。３人。１人はベトナム人。 / 日本人の人：２人。一人は、１７５ぐらい。痩せ身。顔の輪郭は、細長。 / もう一人の日本人：１７０ぐらい。４０前半、もしくは、３０後半か。先の日本人と、同じぐらいの年齢か。先の人に、「○○君」、と、君で呼んでいた。
5	他職：土工さん	松原組の人たち。前回、バイブを担当していた一人。親方さんではなく。顔の肌が浅黒い人。 / 北側（詰所と反対側）の手すり（吹き出し）を打つとき。スラブの打設に続いて、間断なく、手すりに移る。なので、バイブの人は、１０メートルぐらい離れたところまで移動して、足場に出て、また戻る、という経路を通って、位置を変える。しかし、上記のとおり、間断がない。なので、急いで移動する必要が生じている。この時に、この人は、「忙しいなあ！年寄りには、きついよ！」と、大きめの声で、口に出す。 / 対して、私は答える、「いいっすよ、ゆっくりで」。
6	他職：電気屋さんの相番の人	設備の人。サンケン。聞いてみると、サンケンから仕事を受けているらしい。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	３０半ばぐらいの人。後ろの髪を伸ばしている。その、伸ばした部分だけ、金色に染めている。太め。１７０ぐらい。顔の輪郭は、四角い。いらだちの表情。
	他職：大工さん	小柄な人。口ひげあり。これまでも、見かけている。痩せ身。１６０ぐらいか。５０半ばぐらいか。
7	監督さん	大柄な人、再び。マスクを付けている。顔色：火照った感じ、あり。なんとなく、どす黒い。他の職人さんとの会話を耳にする。病院に行ったらしい。
8	発注者の方	長畑さん。打設の終了のあと、詰所へ戻る。隣接の、トイレと流しの区画にいらっしゃる。トイレの掃除をしている。自らは、デッキブラシを手にしている。挨拶する。詰所へ一旦入り、日報用紙を持って、引き返す。サインをいただく。
	東和からの同僚
9	現場見取り図	省略
10	段取り	南３分の１ぐらいの、柱、壁。続いて、同範囲の、柱。下打ち、とでも呼ぶのか。手すり構造の、下４分の１ぐらいまで、コンクリを入れる。 / 続いて、全範囲の、真ん中の部分を打つ。柱、壁を終えて、それから、先の、南３分の１の、スラブ上げ。そして、真ん中部分、２回目の柱打ちをしたか。そこで、昼休。
	行き帰りでの出来事、見聞	そういえば、現場を出てすぐにある、稲荷には、参拝しなかった。
	周囲の事物
11	その他	行き帰りの車内、ホーム。マスクを着けた。
	やってもらったこと	長畑さんに、サインをもらった。

[/ XXXX] 20200226_170534

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200304_151752

作業日：02/29 sa
1	現場	愛知屋様伊勢佐木町プロジェクト
2	天気	晴れ
3	最寄り	黄金町
4	他職：ポンプ	那須産業。２人。一人は、３０半ば、若く見える。１７５ぐらい。顔が、色白い。 / もう一人は、５０前後か。口ひげあり。ヒゲに、白髪あり。メガネあり。メガネに、色が入っていたか。ホースを担当。
5	他職：土工さん	今西建設。バイブの人、一人は、ベトナムの人。若い。後半、サングラスを着ける。 / もう一人のバイブの人。親方か。７０近いか。１６５ぐらい。背が曲がっている。
6	他職：電気屋さんの相番の人	顔が、表情が、厳しい。笑うと、左の頬に、エクボができる。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	打設現場を担当した人。４０半ばか。メガネあり。１７０弱か。いくぶん、太め。 / 所長さんか、朝礼時、打設の周知会を主宰。「いいコンクリを打ちましょう」 / ３人目の人。６０半ばか。清水で働いていたとのこと。 / 新規を担当。現場から少し歩いたところの、民家の２階。私一人。ヘルメットに付けているシール。なぜ取らないのか、と尋ねてくる。「新規」の旨を印字したシールについて。
8	発注者の方	金子工業所。６０弱か。顔に、シワあり。新規の用紙、どこからか、持ってきてくれた。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	３階、立ち上がり。 / まず、柱だったか。１本か２本。 / 次に、階段。踊り場まで。それから、柱など、だったか。 / 通りに面した側の手すり。最後。スラブを全て上げてから。コンクリのホースは、タワーから吊り下げる。 / スラブを終えて、ミキサー待ちに入る。その時点で、辞す。金子工業所の人が、来てくれた。若い人。ベトナムの人か。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと	上記のとおり、朝、金子工業所の担当の人、新規の用紙を、用意してくれた。 / 夕方５時に近くなったとき、上記のとおり、交代に来てくれた、金子工業所の、別の人が。

[/ XXXX] 20200304_153636

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200309_142012

作業日：03/06 sa
1	現場	東中野５丁目計画
2	天気	晴れ。
3	最寄り	落合駅
3-2	開始／終了時刻	９時１０分ぐらい。３時１０分頃、詰所到着。
4	他職：ポンプ	那須産業。
5	他職：土工さん	セキユウ工務店。親方さんは、１６５ぐらい。がっしりした体格。顔は、ずんぐりした輪郭。やや、色黒。目は、ぎょろっとしている。酒の樽のよう、という比喩が合っている。 / もう一人、バイブ担当の人。４０半ばか。１７０弱。声が大きい。目は、曇りが入っている。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和コーポレーション、同僚
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	井上（？）フロアー
	他職：大工さん	？
7	監督さん	若い人。小柄。１６５ぐらいか。ほっそりしている。
8	発注者の方	森さん。MK設備設計。１７３ぐらい。白髪、僅かにあったか。四角い輪郭、顔立ち。
	東和からの同僚	かなざわ」さん。白髪あり。１６５ぐらい。小柄。土工の親方さんと、よく知った風に会話を交わしている。詰所では、小区画同士の真ん中に置かれたストーブ。その前に座って、警備さんか、他の作業の人達と、慣れた風に、会話している。
9	現場見取り図
10	段取り	打設箇所の真ん中にある、壁だったか。そこから、打ち始め。すでに打ってある場所から見て、右手へ漸進しながら、打設。端へあたってから、スラブ上げ。それで、午前は終了だったか。いや、反対側の部分の、柱の打設、始めていたか。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと	終了後、森さんに連絡。詰所に来てくれる。 / 同僚、「かなざわ」さん。６０過ぎか。朝、詰所の場所を、教えてくれる。元、詰所のあった一画で、着替えを済ませた。その後、その一画の付近で、出会ったか。
	危険予知、危険感知	スラブの上。差し金で作った構築物。腰の下ぐらいまでの高さのもの。その上に、鉄筋が何本か、載せられている。長さ、３ｍぐらい。ばらけている。その上で、確か、土工の若い人が、足をその上に置いて、洗いようのバケツを片手に提げている。 / 私自身、その構造物を越える、という動作を数度行った。その組み上げに、完全には、両脚のみに体重をかけず、這うように、その上を移動した。

[/ XXXX] 20200309_143339

---------------------------------------------------------------
[XXX]

作業日：03/13 f
1	現場	藤沢市辻堂新町計画
2	天気	晴れ
3	最寄り	辻堂駅（JR東）
3-2	開始／終了時刻	９時過ぎか / １６時頃、詰所到着
4	他職：ポンプ	西湘工業。３人。午後からだったか、４人。 / コントローラを持っている人（P1）。口ひげ有り。上ヒゲ。濃くはない。後半の終盤、土間屋さんに、「レベル、どいてくれ」と言われる。どかずに、右手だったか、ピースサインを作っている。 / 若い人、１人。終局で、鉄管をロングに載せる作業。ロングに乗り込む。私は、配管を１つずつ、渡す。
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和の人。３０前後か。１７５ぐらい。目は小さめ。タバコ吸う。丸顔。体格は、がっしり。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	口ひげありの人。１７０弱か。「アハハハ」と、甲高く笑う。ロングに、一緒に乗った。スマホを、ずっと見ている。
	他職：大工さん
7	監督さん	３人。 / 所長さん。（P1) / ４０ぐらいの人。体は痩せている。鼻の形、鉤鼻。立ち上がりの区画に入って、打設の完遂を確認する役。（P２） / もう一人、同じく４０ぐらいの人。P2の人より、若いかと、朝礼の時には判じた。スラブ上で、P2のひとと同じ年ぐらいか、と評価を改めた。
8	発注者の方	根本さん。１７５ぐらい。顔の輪郭は、たてなが。一重。痩せ気味。ただ、顔はむくんでいるように、見受ける。沖縄の人のような顔立ち。浅黒い。 / 指示書に書いてあった、「アイ・エンジニアリング」。この名称を、新規用紙に書こうとする。それでよいか、根本さんに尋ねる。「あ、それは...」と口ごもる。続けて、別の名称を告げる。今は、思い出せない。 / 終了後、詰所の前で、電話をかける。６回ぐらいか、呼び出しコールのあと、出る。９階にいるとのこと。サインは省く。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物	富士山が見える。大きい。 / 海が見える。現場建物から海まで、高い建物はない。戸建てが多いか。いま思い返してみて、視界面積の中で、９割ぐらいか。
11	その他
12	やってもらったこと	朝礼の後、根本さんに、現場の区画を案内してもらった。「スリットあり」の札、取り付けを私が手伝った。
	危険予知、危険感知	ロング。扉を開けるとき。自分も手伝おうと、自分が立っている前にある部分に手をかける。左手へ引き寄せる。そのとき、他の人が、同じ扉をがらっと開ける。私の右手の、中指だったか、扉の構造の１つの、網目状の管たちの間に、挟まれる。

[/ XXXX] 20200317_084620

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200325_134803

作業日：03/21 sa
1	現場	アーデル平塚新築工事
2	天気	晴れ
3	最寄り	平塚駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ９時半過ぎ？ / 詰所到着 ３時過ぎ？
4	他職：ポンプ	SHIMAZU / ３人。ホース担当は、口ひげあり。表情は硬い。５０前後か。皆、日本人。 / 他の２人は、６０半ばか。やや小柄。
5	他職：土工さん	黄色いヘルメット。バイブの一人は、ベトナム人か。若い。３０前か。終了間際、足場へ引き入れたバイブを、この人に手渡す。私の左手で、その人の左肩を、ポンと軽く叩く。私はそのまま、足場階段を降り始める。
6	他職：電気屋さんの相番の人	自分は、電気担当の会社からの、相番。もう一人は、同じく東和から。「中根」氏。若い人。３０ぐらいか。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	３人。一人は、１７５ぐらい。４０後半か。顔はやや、細長い。浅黒。目はキョロっとしている。叩きを行う。土工さんたちと、同僚のように声を掛け合っている。
8	発注者の方	指示書にあった、「ひが」さんは、当日は、来ない。秋山さんが、来ている。
	東和からの同僚	「中根」氏。藤沢在住。親元にいる。東和の前は、介護職に就いていた。５年ほど。老人ホームでの介護、訪問、共に経験。「下の世話」まで。
9	現場見取り図
10	段取り	まず、柱を入れる。対象区画の、真ん中に位置する柱から。壁、柱。２回目で、スラブを上げる。
	行き帰りでの出来事、見聞	宮前平公園。帰りがけ。この時だったか、運動場の端、北側の出入り口の通路に差し掛かるとき、背中に、ボールが当たる。物置小屋の前に居並んでいた婦人たちが、「キャー」と、声を上げる。直後に、ボン、と当たる。女児だったか、一人、駆け寄ってくる。私には何も声を発しない。ボールを取って、また戻る。ボールを手に取るあたりから、わたしは、また歩き始める。
	周囲の事物	富士山が、大きく見える。遠くに、海が見える。辻堂の時に似ている。１戸建ての家がずっと続いている。遠く、海の方向に、マンションが幾棟か。
11	その他
12	やってもらったこと	中根氏。日報のサイン、引き受けてもらった。 / 電気担当の人。秋山さん。朝礼の後、設備の人に、引き合わせてくれた。 / 設備の人は、小柄。３０半ばか。丸顔。目が細い。体格は、ふっくらとしている。朝礼時、同僚の人達と、談笑している。 / 朝、入場時。ゲートを入ってすぐ、右脇。長椅子を一つ据えた、小さな一画。そこで、人が１人、カップ麺か、食べている。警備の服装。詰所の場所を聞く。「右行って、右」と、教えてくれる。
	危険予知、危険感知	ロングスパンの、扉の開閉時。格子の間に指を挟む危険、変わりなくあり。 / ダメ穴の開口部。今回も、板は置かれている。固定はされていない。踏み抜け、ありうる。

[/ XXXX] 20200325_140818

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200329_171641

作業日：03/29 sa
1	現場	豊島区高田１丁目計画
2	天気	晴れ
3	最寄り	早稲田駅（東西線）
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９時半ぐらい / 詰所到着 ： １４：４０ぐらい
4	他職：ポンプ	洋輔圧送 / ３人。共に、４０前半か。 / ホース口担当の人。髪の毛が、縮れている。 / ホースの引き回し担当の人。丸顔。よく笑顔になる。目尻に、シワが４・５本浮き出る、笑うとき。 / ３人目、リモコン担当。始めの頃。ホースの動きにつれて、鉄筋が前後に揺れる。段差の内側。そのために、動く鉄筋に押されて、１００パイか、ボイドも揺れてしまう。この３人目の人に声を掛ける。ホースを、ポンプ屋さんが持ってきている、小さな台に、載せてくれないかと、尋ねる。ホースの位置を変えることで、対応してくれる。
5	他職：土工さん	石渡工務店 / バイブ担当のうちの、一人。口ひげあり。朝、朝礼前。私が荷物を置いた場所の近くに、入ってくる。「あったかいねぇ」だったか、声をかけてくれる。
6	他職：電気屋さんの相番の人	？６０ぐらいか。白髪あり。メガネあり。吹き出しの左角、スラブと同じ高さに、ドレインの造作がある。これが、傾いている。ポンプ屋さんの、リモコン担当の人が、この相番の人に知らせる。この人は、私に、ノコギリ持ってる？と訊いてくる。わずかに、私はムッとする。ないですよ、と返事する。この人は、足場階段から、下へ降りていく。しばらくして、気づくと、その人が、バイブはスラブへ置いて、ドレインの造作を、細工している。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	コンクリート工事
	他職：大工さん
7	監督さん	１人。年配の人。６０半ばか。 / 午前中、スラブ上にて、私と、電気屋さんの相番の人に。「KY、あとで頼む」と言ってくる。最終、私は、KYを書いていない。上がり際、監督さんに、進捗の写真を取る手伝いを頼まれる。ボードを持つ係。その後、「KYはどうしましょうか？」とは聞かずに、そのまま、足場階段を降りた。心が残る。
8	発注者の方	佐藤工業、あいはら様。電話の応対、丁寧にしてくださる。 / 終了の連絡時、私が、「時間が早いのですが...」と切り出すと、「いいですよ、そのまま上がってしまって」と、言ってくださる。「また、ご用命ぐださい！」と、発する。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	柱、壁。すべてを、先に入れる。階段脇の柱、１本。ここは、スラブ上げの前に、２回にわたり、打った。
	行き帰りでの出来事、見聞	田園都市線。九段下から。その間のどこかは不詳だが、隣の人に、寄りかかりそうになった。２回。詫びる。
	周囲の事物	ビルが多数。
11	その他
12	やってもらったこと
	危険予知、危険感知	エレベータの壁の打設。エレベータ本体用の空間には、その天面に、柵なり、板なりは、渡していない。危険を感じた。安全帯のフックを出して、吹き出しの脇の鉄筋に、掛ける。

[/ XXXX] 20200329_173344

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200405_080211

作業日：04/02 th
1	現場	こぶしえん新築工事
2	天気	晴れ
3	最寄り	学芸大学
3-2	開始／終了時刻	開始 ９時？ / 詰所到着 ５時ぐらい
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん	前回と同じ。親方さんは、背の高い人。前々回に、いた。
6	他職：電気屋さんの相番の人	（設備からの人）年配の人。６０半ばか。１７０弱。表情は、裏寂しげ。痩せ気味。
6--2	他職：警備	VOLLMONT。顔の四角い人、またいる。
7	監督さん	ガタイのいい人、またいる。表情は、健康そう。マスクはしていない。 / 小柄で、声の大きい人。変わらず、声が大きい。午後だったか、電話口で、「何を弱気になってるんだ！」と、相手を叱咤していた。
8	発注者の方	長畑さん。サインしてくれた。１７時、１０分前。現場に来てくれる。テクノキャリアの、若い人が、交代で来るから、と知らせてくれる。
10	段取り	吹き出し、数箇所。通路か、細長い区画、１箇所。
	行き帰りでの出来事、見聞	行き。溝の口で、一旦降りる。その列車は、水天宮方面だと思ったので。降りて、扉は締まり始める。行き先の表示を見る。「大井町」と書いてある。
	周囲の事物	公衆電話。場所を確認した。郵便局の前に、１台。マップにあった、ローソンは、目で確認した。その先に、また１台、あると、マップには示されている。
11	その他
12	やってもらったこと	長畑さんに、サインしてもらう / 田口さん（扶桑電機）に、朝、朝礼のあと、現場までの道のりを、先導してもらう。
	危険予知、危険感知	コンクリホースに、足が下敷きされた。ホースを引き回す時に、足が下敷きになる。

[/ XXXX] 20200405_081406

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200429_152039

作業日：04/24 f
1	現場	新高円寺プロジェクト
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	新高円寺駅
3-2	開始／終了時刻	開始：９時半ぐらい / 詰所到着： 14:45
4	他職：ポンプ	３人。一人は、ベトナムの人か。１６５ぐらい。こぶとり。顔の輪郭は、まるっこい。表情は、いかつい。浅黒の肌。 / もう一人、ホース口、そして引き回しも担当の人。日本人。小柄。６５ぐらいか。顔にシワ。身のこなしは、軽い。 / ３人目。以前に見たことがある。１７０少し。大柄。腹が出ている。ベトナムの人も、同じ。こちらの人は、出張った部分が、下にたるんでいる。 / ロングで、降りるときに、一緒になる。ポンプの人たち３人と。この親方さんが、年配の小柄な人に、救急車が通りかかったとき、「迎えに来たよ」と、言葉を投げる。
5	他職：土工さん	以前に会ったことのある人たち。 / 親方さんは、背の高い人。１７５少しか。やせ型。顔立ちは、３０半ばぐらい。打設開始前、スラブ上にて、私に、ガムテープを持っているか、尋ねる。もっていたので、渡す。
6	他職：電気屋さんの相番の人
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん
8	発注者の方	サインをもらったのは、ホクシンの、ある一人の方。１６５ぐらい。顔つきに、脳発達の、非標準さを感じる。 / 設備の資材置き場に、その人はいた。サインをお願いできますか、と尋ねる。よい、とのこと。「いま、用意します」とか、わたしは、口にしたか。詰所（隣の区画）に戻り、日報の袋を取り出す。記載を確認する。振り返ると、区画の反対側に、その人はもう来ていて、私を待っている。近づいて、日報を渡す。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	朝、現場に入る。まもなく、作業者らしい人が、一人入ってくる。「ポンプ屋でーす」と言う。トイレはどこか、と私に尋ねる。伝える。 / トイレは、水の流しハンドルが、通常と違っている。下がっているハンドルを回転させる。しかし、水量に変化は起きない。水は、弱く流れ続けている。 / 朝礼はなし。職長さんたちのみ。
12	やってもらったこと	打設終盤。最後に、ミキサー待ちに入る。すると、土工の親方さんが、もういいですよ、と言ってくれる。
	危険予知、危険感知	トイレ。扉の前に、ブロックの塊が置かれている。１０ｃｍ少しの幅の、立方体。地面の上にある。地面は、起伏あり。ゆえに、そのブロックは、ぐらついている。

[/ XXXX] 20200429_153354

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200603_171930

作業日：6/2 tu
1	現場	アビティ宮前平
2	天気	曇り、時々晴れ。
3	最寄り	宮前平駅
3-2	開始／終了時刻	開始 => ９：１５？ / 詰所到着 => １５：５０？
4	他職：ポンプ	“Fujita” / もう一つのチームの、ホース担当の人。ベトナム人か。若い。見ると、いつも笑顔を見せている。 / 自分らのチーム。１人だけ。日本人。５０前後か。白髪はなかったか。
5	他職：土工さん	バイブ担当。２人とも、日本時。 / 洗いの人、ベトナム人か。目。上まぶたが、外側に向かって、垂れ下がっている。悲しんでいる表情に見える。
6	他職：電気屋さんの相番の人	日本人。若い人。目元まで、マスクで覆っている。 / 昼休み。スラブから上がるとき、言葉を交わす。目つきが、ぼんやりしている。何か、麻痺しているような表情。
6--2	他職：警備	総員、４人。１人、ゲート前を担当している人。朝、ポンプ車が到着して、定位置に据える作業が始まった頃。往来する一般の車両。それらを、捌いている。「通行してくれ」というサインを送るとき。通常はこう、という印象のある動作は、手のひらをバタバタさせて、「早く行け」というもの。往来する車両を、邪魔者扱いしている。しかし、この人の仕草は、手の振り方が、ゆっくりなのか、「どうぞお通りください」というメッセージを感じる。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	２人。一人は、若い人。３０前半ぐらいか。結婚指輪が、真新しいものに見える。 / 朝礼時の、周知会。発する声が、真が太い。と感じる。言いよどんだり、聞き取りにくい発声、ではない。 / 午後２時半すぎだったか、休憩してくれと言われる。
8	発注者の方
	東和からの同僚	小林博彰さん。髪の毛。眉の上に、丸く剃り残し。
9	現場見取り図
10	段取り	合計、５フェイス。初め、２フェイスを、スラブ下まで。続いて、１フェイスを、スラブ上げ。次に、３フェイス目、下上げ。２フェイス目を、スラブ上げ。以降、同様。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物	西側。かつての、「ラポール」の建物。屋上に設置してある飾り板。その上に、「ラポール」の文字の跡が見て取れる。
11	その他
12	やってもらったこと
	危険予知、危険感知	ポンプ車の周囲。トイレへ行く際に、ポンプ車のすぐ脇を通った。ドアが半分ほど、開いている。通る際に、中の人がドアを開けると、ドアにぶつかる可能性、ある。

[/ XXXX] 20200603_173909

---------------------------------------------------------------
[XXX]
myself / towa diary / 20200614_095511

作業日：06/11 th (06/12 f)
1	現場
2	天気	오전 중 : 햇살「晴れ / 상오부터 흐린 시작한다. / 오후 부터 비가 내리기 시작한다.
3	最寄り	田端駅
3-2	開始／終了時刻	開始 9:30 경 / 詰所到着 １８：１０ 경
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん	石渡いしわたり建設
6	他職：電気屋さんの相番の人	口ひげあり。若いか。３０半ばぐらい。目がギョロっとしている。
6--2	他職：警備	４人。職長らしきひと、大柄。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	３人。朝礼の司会の人：マスク付けている。１７０弱か。눈이 충혈「充血되어있다.
8	発注者の方	초로「初老의 사람일까.
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	오전중 11시경 인지「だろうか, 콘크리트의 품질 시험. 공기에 관련한 지표가 기준에 미달했는지, 믹서 트럭「ミキサー車을 일단 돌려 보냈다.「戻した. / 이 조치에 의해 타설「打設의 진행「進行이 늦였다「遅れた. / 대체로 1시간 30분 정도.
12	やってもらったこと
	危険予知、危険感知

[/ XXXX] 20200614_102041

[XXX]
myself / towa diary / 20200703_150227
作業日：6/26 f
1	現場	メインステージ鶴見Ⅱ
2	天気	晴れ。雲あり
3	最寄り	鶴見駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９時半すぎだったか / 詰所到着 ： ２時４０分過ぎ
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人	２台。相番は、電気、設備から１名ずつ。
6--2	他職：警備	職長の人か。一般の自動車への対応、きびきびと、かつ、礼がある。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	洗い他 => 和建
7	監督さん
8	発注者の方	現場に来ていた人。１７５ぐらいか。朝、朝礼のあとに、始めて挨拶。当日は一日、ピットにいるので、終わったら来てほしい、とのこと。 / 必要なものある？と聞いてくださる。ガムテープ、幅広のを、と言いかけると、頷きながらだったか、設備の資材置き場に行って、１つ、貸してくれる。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	階段。次に、壁。 / ２回周りで、スラブ上げ。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	２台うち。１台は、２時半には、終わっていたか。朝、監督さんの一人が、そのポンプ車のポンプ屋さんに、「７時半前に、止めてもらうと、困るんだよね」と、しゃべっていた。 / ２台目、自分が入ったグループ。８トン車（だったか）。大きい。 / 待ち => あり。最後は、２０分の待ちだったか。土工の親方さん、「もういいよ」と、言ってくれる。 / 土工さん。洗いの中の一人。話しをした。小柄。１６５ぐらいか。年配。青砥に住んでいるとのこと。事務所へ行ってからか、現場まで、１時間ぐらい。土工は、休憩がなくてひどい、とのこと。
12	やってもらったこと	ガムテープ、設備の親方さん、貸してくれた。
	危険予知、危険感知	朝礼場所。掲示板に向かって左手。駐車スペース。穴が深い。その上に、木の板を渡してある。鉄板もあったか。その上で、最後、着替えをする。足元の堅牢さ、足を踏み下ろして、確かめはしなかった。

[/ XXXX] 20200703_151331

[XXX]
myself / towa diary / 20200713_142803
作業日：07/04 sa, 07/06 m
1	現場	田端プロジェクト
2	天気
3	最寄り
3-2	開始／終了時刻	開始 / 詰所到着
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人	２日目か、狭山からの人。「はぎはら」さん、だったか。狭山駅から、１０分ぐらいのところ、とのこと。妹さんと一緒に住んでいる。実家。親御さんは、亡くなられた。 / これまでは、親御さんの年金で、生活を賄っていた。いくらか、お金を残してくれている。しかし、今後、どうなるか、とのこと。 / ２日目。（思うに、萩原さんは、１日目だ）前回に来ていた、目がギョロッとした人。口ひげあり。また、難しい顔つきをしていた。
6--2	他職：警備	４人。人員は、同じ人たちか。職長さんは、同じ人。背が高い。１７５、少しか。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	月曜日。前回の、１日目か、いた人。小柄。細長。
7	監督さん	所長さん。どちらの日も、午前中か、飲み物を差し入れて下さる。ペットボトル。レジ袋に入れている。スポーツドリンク。炭酸ものは、ない。お茶、なかったか。
8	発注者の方	どちらの日も、菅野さん / 月曜は、他に２人。一人は、これまでにも会ったことのある人。１７５ぐらい。体、引き締まっている。口ひげあり、か。 / もう一人は、始めて見るか。同じく、若い人。３０半ばか。１７０少し / 二人で、詰所スペースで、配管を取り付けている。天井。３０パイはあるか、太い管。外側が、コーティングされているタイプ。セラミックの材質か。
11	その他
12	やってもらったこと	上記のとおり、所長さんに、飲み物を頂いた。
	危険予知、危険感知	足場からスラブに降りるときなど、手すりを潜って、移動先の手すりの一つを掴む、といった動作を行う。この時、掴もうとする手すりなどが、固定されていないことが、たまにある。今回あったか、記憶に出てこない。

[/ XXXX] 20200713_144613

[XXX]
myself / towa diary / 20200719_150634
作業日：7/17 f
1	現場	大東建託 住信建託様ホテル計画
2	天気	雨。時々、曇り
3	最寄り	入谷（日比谷線）
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９：１０頃？ / 詰所到着 => １３：４５ぐらい
4	他職：ポンプ	池田総業 / ２名。１人は、３０後半ぐらいか。もう一人は、４０後半か。
5	他職：土工さん	バイブ２人。一人は、３０後半か。ポンプ屋さんの、若い人と、よく話しをしている。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和から。北千住営業所、田辺さん。北千住の近くに在住。この現場へは、バスを利用。１回乗り換えか。 / 相番専業、通勤は１時間以内を、条件としている。
6--2	他職：警備	２人。一人は、６０後半か。小柄。シワ有り。 / もう一人は、７時半過ぎか、現場着。１７５を超えるか。大柄。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	２人。共に、５０後半か。朝、朝礼前、スラブで作業している。一人がもうひとりに、「寄る年波には勝てない、休みなよ」と、告げていた。
7	監督さん	２人。所長さんは、小柄。言葉に、九州の訛り。６０半ばか。謹厳な物腰。 / もう一人は、３０後半か。１７３ぐらい。丸顔。やや太め。ポンプ屋さんに、「打ちっぱなし」の意味について、説教を受けている。
8	発注者の方	アットライフの方。朝、そして終了時、電話に出て下さる。
	東和からの同僚	上記、電気屋さんの相番の欄。
12	やってもらったこと	朝、監督さん、若い人。新規の用紙をもらった。新規の案内をしてくれた。
	危険予知、危険感知	鉄筋の網目が、粗い。足を、踏み外し易い。

[/ XXXX] 20200719_151933

---------------------------------------------------------------
[XXX]
myself / towa diary / 20200731_165533
作業日：7/29 w
1	現場	箕輪町計画I敷地 / 経塚工業（三井住友建設）
2	天気	曇り。
3	最寄り	日吉駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９：１５ぐらい / 詰所到着 ： １２：１５ぐらい。サインをもらいにいったのは、昼休の終わり、１時近く。
4	他職：ポンプ	那須産業。
5	他職：土工さん	バイブ、時に３人。１人は、ベトナムの人。メットの後ろに、”ベトナム”と書いたシールを張っている。
6	他職：電気屋さんの相番の人	本職の人。若い。２０後半ぐらいか。終わったあと、エアースプレーの装置のところで、いっしょになる。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	痩せた人。メガネあったか。既設のスラブの上で、高さを測る装置か、操作している。
8	発注者の方	「木村様」へは、朝礼の時に挨拶した。「おれは、向こうの工区は、担当じゃないから」とのこと。打設の場所は、他の経塚の人に教えてもらった。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物	道路の向かい側。１００Mほどか、駅へ歩いた場所の土地。生和コーポの工事現場。地面の掘り起こしか、やっていた。
11	その他
12	やってもらったこと	サイン。西村さんか、もらった。木村様ではなく。
	危険予知、危険感知	トイレに行く途中の階段。降りているとき。左足、滑らせた。踏み外した。両手を手すりに滑らせながらだった。手すりにつかまった。トイレのあと。靴裏が濡れていたか。

[/ XXXX] 20200731_170424

---------------------------------------------------------------
[XXX]
myself / towa diary / 20200901_144035
作業日：08/27 th
1	現場	田端プロジェクト
2	天気	晴れ。一時雨。
3	最寄り	田端駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９：３０過ぎ / 詰所到着 ： １５：４０ぐらい
4	他職：ポンプ	東方工業（？） => 「東」が入っていた。 / 親方さんらしき人。小柄。前々回にいたか。南方系の顔立ち。肌は浅黒。唇は、下受け。 / 他に２人。日本人。年配の人たち。６５ぐらいか。動くのがしんどそう。
5	他職：土工さん	石渡建設 / 私が担当したバイブの人。長袖の空調服。１万５千円。３５度ぐらいになると、ただの温風だが、もう少し下がると、「寒いぐらい」とのこと。
6	他職：電気屋さんの相番の人	年配の人。相番専属で来たか。終了後、直ちに現場を出た。
6--2	他職：警備	背の大きい人。男性。前回まで、ずっといる。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	小柄な、細面の人、ふたたび。
7	監督さん	若い人。結婚指輪をはめている。目がクリッとした人。前回も。 / 所長さん、同じ人。スラブに、バケツに入れて、飲み物を用意してくれる。
8	発注者の方	ホクシン。カンノさん。現場で作業。 / 他に、「ガス屋さん」が来ていたか。ホクシンからは、カンノさん一人。 / 「KANNO」と書いた脚立が３階か、立てかけてあった。カンノさんは、ホクシンから請負で来ているか。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
12	やってもらったこと	バイブのスイッチ入れ。２回ぐらい、土工の、バイブの人、そして、他の、洗いの人にやってもらった。
	危険予知、危険感知	（加害の危険。の、一種。物損としての、加害）スラブから足場へ移るとき。手すりの造作。天面に足を乗せるとき。天面の、前後の端。その最上部に、目地棒を渡してある場合がある。この目地棒に、足を置いてしまう、あるいは、足を動かしている時に、触れてしまう。ことが、ある。

[/ XXXX] 20200901_143956

---------------------------------------------------------------
[20200914_155752]
myself / towa diary / 20200914_155752
作業日：9/11 f
1	現場	須山美佳様共同住宅
2	天気	晴れ
3	最寄り	大師橋駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９：３０頃 / 詰所到着 ： １４時頃
4	他職：ポンプ	２人。一人は、ベトナム。 / 日本人の人。バイブが引っかかったとき、どこにどう引っかかっているか、説明してくれる。
5	他職：土工さん	バイブ担当、２人。共に、日本人。５０半ばか。ベテラン風。１７０弱。 / 一人、赤ら顔の人。２回、バイブを引っ掛けてしまう。ともに、エレベータ周りで。 / ２回目の引っ掛け。ポンプの人の発案で、パイプをテコの柄にして、自在クランプでバイブの巻芯の部分を留める。パイプを肩に載せて、上に押し上げる。２回目の「せーの」で、抜けた。
6	他職：電気屋さんの相番の人	本職の人、ではない人か。ペットを何本か、レジ袋に入れている。 / １７５少しか、ひょろ長い。目が、くりっとしている。思えば、白目が出ている。
6--2	他職：警備	年配の人。１６５ぐらい。小柄。 / 朝、詰所で、携帯を使わせてもらう。終了後の連絡時も。ゲートの前で、ミキサーの誘導をしているところを、お願いした。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	小柄な人。顔の輪郭は丸い。目鼻は、狐に似ている。後半、ポンプが当たって、段差枠の一角が、外れた。ポンプ屋さんから、監督へ、監督から、携帯で、大工さんへ。
7	監督さん	２人。スラブ担当は、背の高い人。１７５はあるか。３０後半か。若そうではある。４０代かも知れない。
8	発注者の方	朝の連絡は、中村さんに頼んだ。終了は、２回かけるが、呼び出しのみ。６回コールして、切る。営業所に連絡。石井さんが出る。客先への連絡を頼む。 / その後、４時すぎか、宮前平の公園を出て、図書館への坂を登っているとき、電話が来る。終了を伝える。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	朝、携帯を線路に落とす。駅を出て、現場への途中。交差点の角に、ガソリンスタンド。一人、男の人が、諸々の作業をしている。公衆電話の有無を尋ねる。近くにローソンがある。そこにあるかも、とのこと。 / ローソンにはなかった。戻る。スタンドを過ぎて、現場へ。スタンドでは、その男の人が、変わらず、作業をしている。 / 終了後、駅へ。窓口で、要件を伝える。名前を聞かれる。携帯を持ってきてくれる。
12	やってもらったこと	携帯、探してもらった。その前に、若い人、応対をしてもらった。 / 警備の人、上記のとおり、携帯を使わせてもらった。
	危険予知、危険感知	エレベータ周りの打設。ベータ枠の内側、板などは渡していない。ポンプ屋さんが、アンチを１枚渡す。アンチは、針金などでの固定は、しない。

[/ XXXX] 20200914_161218

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200917_165459
myself / towa diary / XXX
作業日：9/15 tu
1	現場	元浅草４丁目プロジェクト
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	田原町駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９：４０ぐらい / 詰所到着 ： １３：５０頃
4	他職：ポンプ	３人。１人は、年配の人。補助の役割。終盤、配管を、ロングで下ろしていた。ロングに同乗。１階で、下ろしの最後の方、手伝う。 / 他の２人。一人は、５０ぐらいか。もう一人は、４０か、あるいは３０後半。仲が良さそう。よく話しをしている。
5	他職：土工さん	バイブ、２人。一人は、太った人。胴に、脂肪がどっぷりとついている。目が細長、釣り上がり。ポンプの２人と、よく話しをしている。 / バイブの、もう一人。この人を、自分は担当。メガネあり。１７３ぐらい。４０後半か。終盤、この人のバイブは、下げる。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和のヘルメットを被っている。女の人。１６０弱か。小柄。胴は、太め。
6--2	他職：警備	１７３ぐらい。髪はくせっ毛か。神経に、何かしら、発達性らしき特徴あり。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	髪を金色に染めている。１６５ぐらい。やせ型。表情は、険しい。朝、着替えているとき、側で荷物の整理か、やっている。
7	監督さん	２人。所長参加、５０前半ぐらいか。１７５少し。大柄。 / もう一人。スラブ担当。男の人。３０ぐらいか。若く見える。大工さんと、親しげに話しをしている。休憩所などにいるときは、むっつりした表情。
8	発注者の方	オガタさん。職長さん。もう一人、７時すぎには来ていた人。小柄、１６５ぐらい。卵形の顔立ち。朝、休憩所で休んでていいよ、と告げに来た。後から職長が来るから、とのことだった。
	東和からの同僚	上記、電気屋さんの相番。
9	現場見取り図
10	段取り	階段から。１回でスラブ下。２回目で上げ。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物	東本願寺、見える。大通りには、仏具のお店が多数。
11	その他	終盤、水を散布した。 / 午前中に、１０時半すぎ、長い待ち。３０分。実際は、２０分少し。後半だったか、また、２０分ぐらいの待ち。 / 東和の同僚の人。打設半ば頃、ホースに潰された差し金。ハッカで直している。
12	やってもらったこと	上記のとおり、ホクシンの、職長さんではない方の人。朝、声をかけてもらった。
	危険予知、危険感知	上記の、終盤で、ロングで上下したとき。最後、上がってきて、躯体側の扉を開ける。足場に足を移す。すると、その足場が揺れている。ポンプの振動。

[/ XXXX] 20200917_172516

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20201003_174604
myself / towa diary / XXX
作業日：10/2 f
1	現場	新子安一丁目２４番計画
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	新子安駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ８：４５ぐらいか / 詰所到着 ： １６：１５ぐらい
4	他職：ポンプ	日本圧送。二人。どちらも日本人か。 / ホース担当は、１７５ぐらいの人。落ち着いている。 / 操作機担当の人。小柄。太め。日に焼けている。目がクリッとしている。よく笑う。
5	他職：土工さん	バイブ、途中まで３人。一人は、親方さん。顔にアザがある。２人目、１７３ぐらい。体格がいい。手馴れた感じ。３人目。口ひげあり。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和の人。「さぐち」さん。高田馬場に登録。二俣川に居住。駅からは、自宅まで１０分ぐらい。以前は、配管屋をやっていた。重いものは持てない。なので、やめた。東和一本でやっている。町田の老人ホームの現場にも行った。駅からバスで１０分ぐらい。常駐然だったが、仕事がないと、「明日休んでくれ」と言われる。行かないことに決めた。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	レベルの導線に、２度ぐらい、入ってしまった。
	他職：大工さん	２人、相番担当か。
7	監督さん	４人か。スラブ担当は、若い人、一人。
8	発注者の方	石井さん。朝だけ来ている。周知会、その後の新規講習。立ち会っている。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	全部で、４面。各面ごとに、スラブ上げまで。吹き出しはなし。階段は、基礎のみ。 / 最後、２０分強の、追加待ち。
	行き帰りでの出来事、見聞	女子高生が、目に止まる。制服姿が。
	周囲の事物	新子安駅のすぐ隣、タワマンあり。
11	その他
12	やってもらったこと
	危険予知、危険感知	バイブのコード。スリーブに絡まること、あり。スリーブを引っ張る一歩手前の状態、２度ぐらいあった。

[/ XXXX]

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20201013_114738
myself / towa diary / XXX
作業日：10/12 m
1	現場	リルシア吉野町
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	吉野町駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９時すぎぐらいか。 / 詰所到着 ： １４：５０ぐらい
4	他職：ポンプ	３人。一人は、ベトナム人。若い人。 / ホースは、ベトナムの人、担当。 / 捌き担当の人、日本人。教え役。クレーンのコントローラ、担当。メガネをかけている。「考えてやれよ」、というフレーズ、２回ぐらい。 / ３人目、コントローラ。ごつい顔立ち。
5	他職：土工さん	バイブ、２人。一人は、親方さんか。５０前後か。１７０弱。顔にしわ、あり。若々しい感じ。他の人たちに、しばしば指示を出している。 / もう一人のバイブ、日本人。ヘルメットは、白色。親方さん他は、黄色。 / 洗いの人、ベトナム人。若い。１７５ぐらい。ゆっくり、ゆっくりと作業。 / ベトナムの人、もう一人。こちらも、１７０少し。細長の顔立ち。肌が白い。
6	他職：電気屋さんの相番の人	電気の本職の人か。５０半ばぐらいか。１７０弱。差し金が倒れる。それを、ハッカで手直ししている。
6--2	他職：警備	一人。口の周りに、透明の板を掲げている。
	他職：土間屋さん	小柄な人、一人。大柄で太った人、一人。 / １７３ぐらいで、ガタイのいい人。眉間に縦ジワ。
	他職：大工さん
7	監督さん	スラブ担当の人。４０後半か、５０前半。目の周りが、いくぶん、シワがある。
8	発注者の方	サイタの人。３０半ばか。若く見える。１７３ぐらい。午前中に、検査があるとのこと。それが終わると、現場を離れる、とのこと。 / 朝礼後、電話をかけてくる。道具類は、何か持っているか、訊いてくる。（「持ってます？」と、訊いてくれる）
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	階段前の柱から。 / 最後、１台追加。１０分ぐらいで来たか。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物	現場の向かい、交差点の一角。電気工事店の、社員募集の張り紙。隣に、公明党の市議のポスター。
11	その他
12	やってもらったこと	サイタの人、上記のとおり、道具を持っているか、尋ねてくれる。 / 警備の人、ミキサーの誘導。
	危険予知、危険感知	足場階段。降りる際に、靴の裏が、滑りやすい。昨日は、滑ることはなかったが。

[/ XXXX] 20201013_120027

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20201016_163551
myself / towa diary / XXX
作業日：10/14 w
1	現場	田端プロジェクト
2	天気	曇り。
3	最寄り	田端駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９時ぐらい / 詰所到着 ： １７：５０頃
4	他職：ポンプ	東洋圧送。３人。３人とも、見たことがある。 / ホース担当の人。前にもいた。５０後半か。他の２人と、口論をしばしば。
5	他職：土工さん	バイブ、２人。私の担当は、若い人。３０ぐらいか。「（スイッチを）お願いします」など、指示をはっきり伝えてくれる。 / 洗いの人。最後、もう一つのバイブ、相番を担当。最後、私があがるとき、「遅くなってごめんね」と、声をかけてくれた。見た感じは、いかつい。１７０少し。５０過ぎぐらいか。
6	他職：電気屋さんの相番の人	本職ではないか。１７３ぐらい。顔の表情に、特徴。発達系の、非正常性があるか。５時前か、私に、「前回は、６時半すぎだったってよ」と、告げてくる。 / 先にあがる。あがるとき、私の方も、顔を向ける。私は、軽く頷く。まともな人か。
6--2	他職：警備	前回の人たち。職長の人、大柄。前回もいた。
	他職：土間屋さん	３人。職長さん、４０ぐらいか。他の２人、３０前半か。２人のうちの一人、終わり頃、土工さんとのやり取りで、「おれ、そんなに影が薄いですかー？」と、応えていた。
	他職：大工さん
7	監督さん	前回の人。朝、打つ前、スリーブの調整の手伝いを頼んでくる。外壁に接しているスリーブ、金属製、２本を、５ｃｍ、下げる。X型の、鉄筋屋さんの小物、スラブに転がっていたのを、借用する。
8	発注者の方	カンノさん。電話に、すぐ出てくれる。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	最後、打設から上がって、下へ降りる。リフトに乗る。他に、土工さん、２人。５０半ばぐらいか。階下で、叩きをやっていた人たち。汚らしく感じる。マスクを口に上げて、リフトに乗った。１階で降りたとき、若い監督さんが来る。リフトで、上がろうとしている。そのとき、自分の中の、差別の心を感じた。 / 駅を出たところから始まっている、階段。いままでは、キャスターを持ち上げ続けながら、階段を登っていた。昨日は、一段一段、キャスターを降ろしながら、登った。 / キャスターの車輪。１つか２つ、階段の踏み石に載せる。全ての段で、ではなく。踏み石の部分が、広めの段が、いくつか、上の方に続いている。その部分において。
12	やってもらったこと	カンノさんには、電話にすぐにでてもらった。 / 最後、土工さんの一人の人に、もういいよ、と言ってもらった。
	危険予知、危険感知	以前にも書いたが、ロングへの乗り降りのとき、扉を開けるとき。扉を構成している骨組みが、縮まる。その時、格子と格子との間に、指を挟みやすい。 / ポンプのホース。を、載せている、橇。後ろへ下がるとき、ホースは見ている。しかし、橇には、目が行っていない。昨日、そのことに気づいた。転倒の原因になる。

[/ XXXX] 20201016_170121

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20201024_171248
myself / towa diary / XXX
作業日：10/23 f
1	現場	新子安一丁目２４番計画
2	天気	曇り。しばしば雨。
3	最寄り	新子安駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９時ぐらい / 詰所到着 ： ２時半ぐらい。
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん	バイブ、柱のときは、３人。親方さんらしき人、もう一人、年配に見える、サブの人。３人目は、小柄。顔立ちは、若く見える。目鼻がはっきりした作り。この人のスイッチを、私は持つ。当初、私に、何かしら要求をしてくる。ゼスチャーで。一度か二度、目で私を睨みつける。しばらくして、穏やかな表情に変わる。何か、別の記憶を、私の姿に投影していたか。そのスイッチを入れてしまったか、私の挙措が。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和から。「山本」さんだったか。ヘルメットに。 / メガネあり。１７５ぐらい。丈がある。老けた顔。白髪あり。最後、詰所への階段。下りてくるところに出くわす。顔立ちは、しかし、幼な顔。
6--2	他職：警備	２名。
	他職：土間屋さん	前回と同じ会社か。親方さんらしき人、背の高い人。結婚指輪をはめている。 / もう一人、１７０弱ぐらい。前回、電気屋さんの相番の人のために、スリーブについて尋ねた人。
	他職：大工さん
7	監督さん	前回と同じ人。「森脇」さん。打設の終盤、最後の１台を待っている間、朝礼で使うスピーカー一式を、片付けていた。
8	発注者の方	石井さん。前回と同じ人。今回も、現場は途中で抜けたみたい。終了連絡時、おっしゃるには、その日のうちに、また現場へ来るとのこと。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞	帰り。溝の口。武蔵溝ノ口からの連絡通路。エレベータ。乗ると、先に乗っていた、車椅子の老婆。何か私に話しかけている。イヤホンを取っ手、「なんですか？」と訊く。「大丈夫か？」とのこと。車椅子が、エレベータ内のスペースを、多く取っている。なので、私がカートを持っているので、カートは入りきっているか、狭くないか、ということを尋ねていたみたい。「ああ、大丈夫っすよ」、と返事した。
	周囲の事物	帰り。現場のゲートを出る。小学生が、多数。途中の陸橋。自転車用に、幅の真ん中に、階段ではなく、スロープを設置してある。そこに、カートを乗せて、登り始める。小学生が、２人、そのスロープを降りてきている。私は、片手を胸の前に掲げて、譲ってくれるように、ゼスチャーする。
11	その他
12	やってもらったこと	土工さん。終盤、狭い場所で、私は、端の方で、踏ん張っている。一人の土工さんが、「こっちに来たほうがいい」、と、アドバイスしてくれた。
	危険予知、危険感知	仮設の階段から、スラブへ降りる。降り口に、高さ調節のために、踏み台が置かれている。プラスチック製。 / 滑る危険。さらに、端っこに足をかけて、箱自体が引っくり返る可能性。

[/ XXXX]

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20201029_160445
myself / towa diary / XXX
作業日：10/27 tu
1	現場	大船ビル
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	大船駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９時すぎ / 詰所到着 ： １７時５分すぎ、ぐらい
4	他職：ポンプ	那須産業。２人。 / 一人、コントローラと、ホース捌き担当の人。６０前半か。年配の人。しかし、もう一人の、こちらも年配らしき人に、「このバカが！」と、何度も罵られている。 / もう一人、親方さんか。１７５ぐらい。大きい。日に焼けている。目が、煌々としている。表情に、発達性の、何か非正常なもの、感じる。
5	他職：土工さん	バイブ、２人。私の担当した人、１６５ぐらい。やや、小柄。手馴れている。スイッチの合図を、適宜出してくれる。穏やか。 / 別の一人。１７３ぐらい。メガネ、かけていたか。若目。３０後半ぐらいか。何かに迫られている様子、見受ける。 / 会社名。「エフアンドシー」か、何か。カタカナ、長めの名前。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和からの人。名前は聞かなかった。藤沢営業所の人。元は、長崎出身。市内の、三菱の造船所で、溶接工をしていた。「会社との折り合い」の関係で、仕事を辞める。東京へ来て、１０年ぐらい。言葉に、長崎の方言は、見られない。髪を金髪に染めている。太め。腹は出ている。相番の作業は、慣れていると見受けた。
6--2	他職：警備	２名。職長さんらしき人、朝、７時前だが、もう来ていた。「どの職人さん？」と訊いてくる。新規の用紙のありかを、示す。
	他職：土間屋さん	「仲友」建設か、工業か。
	他職：大工さん
7	監督さん	２人。若い方の人。口を動かして、何かつぶやいている様子。声は聞こえない。何か、神経が失調しているか。所長さんが、始終、罵ったり、怒鳴ったりしている。
8	発注者の方	男性。声は小さい。「ああ、どうもどうも…」と、ひどくバツの悪いそうな喋り方。ウツか、と勘ぐった。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	階段から。
	行き帰りでの出来事、見聞	帰路は、川崎経由ではなく、湘南ラインに乗って、武蔵小杉へ。南武線に乗り換え。ここで、えらく歩いた。
	周囲の事物	隣は、斎場。その前に、小川。遠くに、山の向こう、白色の構造物。東和の同僚の人に振ってみたら、観音像、とのこと。
11	その他	後半。電気のスリーブか、金属製のもの、１本、コンクリートの吹き出しの風のためか、蓋が跳ね上がる。元に被せて、コンクリートを流す間、手で押さえた。
12	やってもらったこと	一度、バイブのスイッチ、忘れていて、他の土工さんに入れてもらった。
	危険予知、危険感知

[/ XXXX] 20201029_161849

---------------------------------------------------------------
[XXX]
myself / towa diary / XXX
作業日：11/06 f
1	現場	メインステージ阪東橋
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	阪東橋駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ８時半すぎぐらい / 詰所到着 ： ４：１０ぐらいか
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人	「クリット」のような名前。カタカナ。「ふじしま」氏。３０後半ぐらいか。１７３ぐらい。腹が出ている。清瀬に住んでいる。今日の現場まで、２時間。 / 以前、東和にいた。高田馬場の現場。池田という名の、社員の人と、よく喧嘩をしていた。手配がいい加減だったとのこと。この池田氏は、１年半ぐらい前、作業員のための、当日払いのお金を着服。パチンコなどに使う。解雇された、とのこと。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	親方さんらしき人、口の周りに、濃いヒゲ。顔立ちは、南方の顔。ギョロッとした目。笑顔を浮かべる。１７５ぐらい。大柄。肌は、浅黒い。
	他職：大工さん	複数。３人以上。朝、ゲートを開けてくれた人、大工さんの一人。小柄、１６５ぐらい。紫色の、ズボン。
7	監督さん	２人。スラブ担当の人、若い。３０前半か。太め。愛想笑いの声をあげる。
8	発注者の方	電話口に出るとき、朝、トーンが低い。元気なさそう。終わりの連絡、「どうもー！」だったか、声を張り上げている。疲れているか。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	奥の柱から入れる。所長さんの要望。続いて、一番手前の、階段。あとは、順繰りに。吹き出しなど。
	行き帰りでの出来事、見聞	現場から、最寄りの駅へ、帰りがけ。地下へ入るエレベータの乗り場。車椅子で、老婆が出てくる。女の人が、押している。私は、目を合わせるのを避けて、横を通る。
	周囲の事物	道を渡って、左手へ行くと、カプセルホテルの入口の脇に、自販機。朝礼前に、そこで、ジュースを買う。午後の紅茶。１００円。
11	その他	ポンプ屋さん。終盤、ホースを１本、下ろす。足場階段から。それを、手伝う。ホースの真ん中辺りを両腕で抱える。
12	やってもらったこと	まずいやり方を、多めに見てもらう。それが、おそらく、何度かあっただろう。 => 相番において、自分の身体の位置決めなど。
	危険予知、危険感知

[/ XXXX] 20201108_135544

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20201116_130810
myself / towa diary / XXX
作業日：11/14 sa
1	現場	稲毛様三田３丁目計画
2	天気	晴れ。
3	最寄り	三田駅
3-2	開始／終了時刻	開始 ： ９時ぐらい / 詰所到着 ： １４：４０ぐらいだったか。
4	他職：ポンプ	那須産業。２人。 / 一人、職長さんか。若い人。３０半ばか。たしか、去年の暮れ、最後の現場、人形町かどこかの。そこに来ていた人、この人だったか。 / もう一人、５０半ばぐらいか。若い方の人に、敬語を使っていた。この人と、廃材捨て場で話しをする。若い頃、廃材を持ち帰って、スピーカーを作ったとのこと。車に積んで。
5	他職：土工さん	バイブ、壁は３人。メインの二人。１人は、３０ぐらいか。若い。１７３ぐらいか。ガタイがいい。メガネあり、だったか。目が細い。ニコニコしている。 / もう一人、１６５ぐらい。歯が、櫛のように、抜けている。広島の人。子供が７人、だったか。いまの奥さんは、２１歳。孫がいる、といっていたか。スラブ上での、土工さん、ポンプ屋さんたちとの話のなかで。
6	他職：電気屋さんの相番の人	外国人か。ヘルメットの名前、カタカナ。顔立ちは、中東。あるいは、南アジア。打設のあいだ、頻繁に、塩ビ管を結束している。 / 最後、待ちが出たあと、作業を再開。しばらくして、この人がくる。バイブはすでに、１本に減らしている。私に、いつごろから、作業は再開していたか、尋ねる。遅れていったことを、気にかけているのか。
6--2	他職：警備	２人。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	背の高い人。耳に、ピアスを３つぐらい。耳の、上のたぶ。オレンジ色の、鳶ズボン。
7	監督さん	２人。どちらも、若く見える。所長さんも、４０ぐらいか。スラブ担当の人。「みやした」さん、だったか。お笑い芸人関係の人か。
8	発注者の方	現場には、別の人が来ている。電話口では、そつなく対応してくれる。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物	道路を挟んで向かいが、阿含宗の建物。
11	その他
12	やってもらったこと
	危険予知、危険感知	段差。枠の内側に、トンボ。頭が、内向きへ出張っている。右の靴だったか、外側、足の甲の部分、引っ掛けた。破れなかった。表面が、毛羽立った。

[/ XXXX] 20201116_132354

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20201122_161311
myself / towa diary / XXX
作業日：11/21 sa
1	現場	ガーラ横浜大口Ⅱ
2	天気	晴れ。
3	最寄り	大口
3-2	開始／終了時刻	開始 ：９時過ぎ。１５分ぐらいか / 詰所到着 ： １６：３０ぐらいか
4	他職：ポンプ	「山雅」工業、か。「雅」が入っている。 / ３名。親方さんらしき人、１７０尺。日に焼けている。 / もう一人、背は１７５ぐらい。痩せている。 / ３人目、「ドーク」だったか、カタカナ。モンゴルか？腹が出ている。 / 親方らしき人。ずっと、怒鳴り続けている。１ミリでも、自分の予想と違っていると、怒鳴る。それが、言動の基本のよう。
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人	若い人。３０半ばか。ひょろっとした体型。電気の、本職の人か。最後、電話に出る。バイブは、１本に減らしてある。そのあと、次の現場があるので、あとをお願いできるか、と告げる。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん	複数人。一人、年配の人。１６５ぐらい。ぶつぶつと、独り言を時々、発する。終盤、ポンプ屋の親方の怒鳴り。に対して、「家では、静かにしてる、ガミガミ言われてる、だから、ここでは（ああやって）怒鳴るんだ」。
7	監督さん
8	発注者の方	指示書の連絡先、朝、出ない。現場に、２人か、橘の人たちが来ている。挨拶する。終わりは、下に降りたら、橘のしきりに、１人、いる。声をかけて、サインをもらう。出がけ、もう一人、橘の人が入ってくる。先に部屋からださせてもらう。振り返って、再度、挨拶の声をかける。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞	長津田の、横浜線ホームからのエレベーターだったか。登り。並んで、最後に入る。ベビーカーが２台。私が入って、ちょうど。自分の前に、女の子が位置している。４歳か、５歳。小学校は、まだか。その子の顔の前に、操作盤。手を軽く振って、「失礼」と、口にする。それから、「閉」のボタンを押す。 / 宮前平に、列車がつく。ドアの前に、女の子、小学生、高学年か、の、３人がいる。私が後ろに立っていることに、気づいていないみたい。「失礼」と、声をかける。すると、私に一番近い場所にいた女の子、「あ、すみません」、だったか、何かしら、か細い、ふわふわした声色こわいろの声を出す。それまで、仲間内では、だーだーとした声で、喋っていた。
	周囲の事物
11	その他
12	やってもらったこと	橘の人に、サインをもらった。 / バイブの土工さんの人、１度、序盤に、スイッチを自分で入れてもらった。そのとき、私は、コードの取り回しをしていた。
	危険予知、危険感知	階段。まだコンクリを打つ前の部分。足を置く場所は、踏み板の先端。それより内側だと、踏み外すか。 / 足場階段。１階分の段を下りきって、身を翻して、足場の平坦部分に移り、そこを進んで、階段の、次のひと振りに向かうとき。いままで下りてきた部分の、足場板に、身を翻したとき、肩などが触れて、擦れるなどして、切り傷など、負う可能性、あり。目に当ててしまう可能性も。

[/ XXXX] 20201122_163012

@@@

---------------------------------------------------------------
[XXX]
myself / towa diary / XXX
作業日：XX/XX XX
1	現場
2	天気
3	最寄り
3-2	開始／終了時刻	開始 / 詰所到着
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん
8	発注者の方
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
12	やってもらったこと
	危険予知、危険感知

[/ XXXX]

--------------------------------------------------------------- [TEMPLATE]
---------------------------------------------------------------
[XXX]
myself / towa diary / XXX
作業日：XX/XX XX
1	現場
2	天気
3	最寄り
3-2	開始／終了時刻	開始 / 詰所到着
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん
8	発注者の方
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
12	やってもらったこと
	危険予知、危険感知

[/ XXXX]

/--------------------------------------------------------------- [TEMPLATE] /

--------------------------------------------------------- [STEPS : start] 20191117_134922
1. start apps
  1. doc (this)
  2. folder : C:\WORKS_2\WS\WS_Others.miscs\misc_files
  3. web page
    1. http://benfranklin.chips.jp/cake_apps/Cake_IFM11/images/index_2?filter_memo=東和+日誌&sort=file_name&direction=desc&RBs_AND_OR_Memo=AND
/ --------------------------------------------------------- [STEPS : start] 20191117_134922 /

--------------------------------------------------------- [STEPS : closing] 20191106_154827
1. close
  1. image file
  2. browser : http://benfranklin.chips.jp/cake_apps/Cake_IFM11/images/index_2?filter_memo=東和+日誌&RBs_AND_OR_Memo=AND&sort=file_name&direction=desc
  3. folder : C:\WORKS_2\WS\WS_Others.miscs\misc_files
  4. this
###
r om && git add -A && git commit -m "(WS_Others.miscs : diary, towa) periodical updates" && e && p

e && p

/ ------------------------------------------------------ [STEPS : closing] 20191106_154827 /

================= EOF =================